四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务

询 价 文 件

询价人: 四川绵九高速公路有限责任公司

2023年5月

目录

第一章 询价公告	1

第二章 报价人须知	6

第三章 评审办法	10

第四章 合同条款	16

第五章 报价文件格式	21

- 第一章 询价公告

四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务询价公告

四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路（以下称“本项目”）已由国家发展改革委批准建设，资金来源为国家补助、省内自筹及银行贷款，项目法人为四川绵九高速公路有限责任公司，现项目已具备询价条件，由项目法人作为询价人，对本项目房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务进行公开询价。

一、项目概况

项目起自九寨沟县郭元乡青龙桥（甘川界）附近，顺接拟建的甘肃省武都至九寨沟（甘川界）公路，经双河、平武、桂溪、江油，止于绵阳市游仙区张家坪，接已建的成渝地区环线绵阳至遂宁段和京昆国家高速公路广元至绵阳段，长度244.026km（含省界的青龙桥隧道甘肃境内约0.719km）。全线在回龙、双河、罗伊、勿角、白马、王朗、木皮、平武、水田、平南、平通、桂溪、青莲、大康、江油、游仙、张家坪17处设置互通式立交。设置主线桥梁总长78km/130座，隧道总长121km/42座，桥隧占路线总长度的81％，服务区6处，全线占用土地15532亩，技术标准按照部颁《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)有

二、询价内容

1.项目名称：四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务。

2.服务期：从本项目合同签订之日起至九绵高速公路全部房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程交工完成为止。

3.询价范围：

负责审核九绵高速公路全线房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程全部合同段的施工图核查的新增单价、过程变更新增单价等造价咨询服务，并出具书面的审核意见；

(1) 对房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程所有合同段的施工图核查的新增单价进行咨询审查；

（2）对房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程所有合同段的设计变更（包括重大变更、A类变更、B类变更及C类变更）新增单价进行咨询审查；

（3）提交咨询审查报告及相关材料。

三、资格要求

1.资格条件：具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2.业绩要求：近三年（2020年1月1日起至今，以合同签订时间为准）独立承担过1个公路工程造价咨询业绩。（注：工程造价咨询是指公路工程估算、概算、预算的编制或审核，招标最高投标限价编制或审核，投标工程量清单编制，过程变更新增单价编制或审核，竣工结算、决算资料编制或审核，补充定额编制，补充计价依据编制，各类造价文件审计或鉴定等。）

3.人员要求：项目组至少由3名注册造价工程师组成，其中项目负责人应具有高级工程师及以上技术职称。

- 4.本次询价不接受联合体报价。且具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与，否则不予接受。

四、询价文件的获取

凡有意参加询价的报价人，请于2023年5月16日开始在四川绵九高速公路有限责任公司网站（http://www.scmjgs.com/）免费匿名下载询价文件。询价人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。

询价文件有关通知（如有）由报价人在四川绵九高速公路有限责任公司网站（http://www.scmjgs.com/）自行查阅与下载。

报价人应在报价期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与询价人联系，因未能及时下载通知书（如果有）的相关责任由报价人自行承担。

五、报价文件的递交及相关事宜

1、现场踏勘：

踏勘现场时间：本项目不统一组织现场踏勘。须踏勘现场的报价人可自行前往，相关费用自理，安全责任自负。

2、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2023年5月13日上午10：00至10：30将报价文件递交至：成都市二环路西一段90号四川高速大厦A0321室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

六、评审办法

本次询价采用资格后审、双信封形式，评审办法采用综合评分法。

七、询价人及联系方式

询价人：四川绵九高速公路有限责任公司

地  址：四川省成都市二环路西一段90号（四川高速大厦）

电  话：（028）83400639  0816-3235207

传  真：（028）85251066

邮  编：610041

联系人：吴先生

网  址：http://www.scmjgs.com/

询价人：四川绵九高速公路有限责任公司

2023年5月16日

- 第二章 报价人须知

一、报价人须知前附表

二、资格审查条件

一、报价人须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务 发售询价文件时间：询价文件于2023年5月16日在四川绵九高速公路有限责任公司网站（http://www.scmjgs.com/）上自行免费下载 |
| 2 | 合同名称：四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务 |
| 3 | 资金来源：国家补助，企业自筹，银行贷款 |
| 4 | 投标有效期为：投标截止日期后90天以内。 |
| 5 | 最高投标限价为226437.12元。超过该报价为无效报价，按废标处理。 |
| 6 | 联系地址：四川省成都市二环路西一段90号四川高速大厦3楼A0321室 询价联系人：详见询价公告 联系电话：详见询价公告 |
| 7 | 报价文件份数：正本：1份，副本：1份。 报价文件装订要求：胶装，禁止采用活页装订。 （1）第一信封（商务及技术文件） （项目名称） 报价文件（第一信封商务及技术文件） 报价人：（单位名称） （2）第二信封（报价文件） （项目名称）报价文件（第二信封报价文件） 报价人：（单位名称） |
| 8 | 递交报价文件时间：2023年5月13日上午10：00至10：30 （北京时间） 递交地点：四川省成都市二环路西一段90号四川高速大厦3楼A0321室 |
| 9 | 开标时间：2023年 5月9日上午10：30（若有变化，另行通知）开标地点：四川省成都市二环路西一段90号四川高速大厦3楼A0321室 |
| 10 | 1.资格条件：具有独立法人资格，持有有效营业执照， 2. 业绩要求：近三年（2020年1月1日起至今，以合同签订时间为准）独立承担过1个公路工程造价咨询业绩。（注：工程造价咨询是指公路工程估算、概算、预算的编制或审核，招标最高投标限价编制或审核，投标工程量清单编制，过程变更新增单价编制或审核，竣工结算、决算资料编制或审核，补充定额编制，补充计价依据编制，各类造价文件审计或鉴定等。） 3.人员要求：项目组至少由3名注册造价工程师组成，其中项目负责人应具有高级工程师及以上技术职称。 |
| 11 | 本次询价不接受联合体报价。且具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与，否则均不予接受其询价。 |
| 12 | 服务期：从本项目合同签订之日起至九绵高速公路全部房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程交工完成为止。 |
| 13 | 服务费支付：签订本合同后服务期达到一年后且乙方完成本年度的合同要求的咨询审查服务工作后甲方支付30%合同价；服务期达到两年后且乙方完成本年度的合同要求的咨询审查服务工作后甲方支付40%合同价；附属工程交工验收完成且乙方完成所有的合同要求的咨询审查服务工作后甲方支付30%合同价。乙方在各阶段工作经甲方审核通过后向甲方开具符合甲方财务要求的增值税普通发票，甲方收到发票5个工作日内向乙方支付相应款项。否则甲方有权拒绝付款也不因此承担任何逾期付款责任。 |
| 14 | 完成合同约定的相关工作，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如报价人未能采取有效的措施，而发生的与工作有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由报价人负责。对于报价人在工作过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，询价人不承担责任。 |

二、资格审查条件

2-1 资质最低要求

| 标段 | 要求 |
| --- | --- |
|  | - 1、具有独立法人资格，持有有效营业执照。 |

2-2  主要人员最低要求

| 标段 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 项目组至少由3名注册造价工程师组成，其中项目负责人应具有高级工程师及以上技术职称。 |

2-3  业绩最低要求

| 标段 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 近三年（2020年1月1日起至今，以合同签订时间为准）独立承担过1个公路工程造价咨询业绩。（注：工程造价咨询是指公路工程估算、概算、预算的编制或审核，招标最高投标限价编制或审核，投标工程量清单编制，过程变更新增单价编制或审核，竣工结算、决算资料编制或审核，补充定额编制，补充计价依据编制，各类造价文件审计或鉴定等。） |

# 第三章  评审办法

评审办法

1、 总则

1.1  为规范本工程评审工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标工作小组和评标方法暂行规定》(国家发改委等七部委2001年第12号令)、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015年第24号令）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》的通知（川交发〔2019〕32号）等有关规定，等有关规定，并结合本工程询价文件，制订本评审办法。

1.2  评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3  评审活动应在严格保密的情况下进行。评审人员必须严格遵守保密规定，不得和报价人串通，不得泄露与评审活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评审的任何活动。评审期间投标人不得干扰评审工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评审。

1.4  本次询价采用资格后审、双信封形式，评审办法采用综合评分法。

1.5  评选委员会及职责：

评选委员会由询价人选派本单位有关技术、经济、招标等方面的专业人员组成，成员人数为 3 人。

(1)对报价文件进行初步评审；

(2)对报价文件进行资格审查；

(3)进行详细评审；

(4)确定中选人；

（5)建议是否重新询价；

(6)完成书面评选报告提交询价人。

1.6 评审程序：

(1)初步评审；

(2)资格审查；

(3)详细评审；

(4)算术性修正；

(5)报价文件的澄清；

(6)确定中选人；

(7)编写评选报告。

1.7工作步骤：

（1）第一信封开标：开启所有投标人的第一信封，第二信封在开标现场密封保存。

（2）第一信封评审：评审工作小组对所有报价人的第一信封进行资格评审。

当通过资格评审的报价人小于3家时，评审工作小组可以否决全部投标；未否决全部投标的，评审工作小组应当在评审报告中阐明理由后进入第二信封开标。当通过第一信封商务文件和技术文件投标人仅有1个时，评标委员会应否决其投标。

（3）第二信封开标：询价人电话通知第二信封开标的时间和地点。

（4）第二信封评审：评审工作小组对开启的投标人投标文件第二信封进行初步评审、算术性校核、澄清与核实。

（5）推荐中标候选人。编写询价工作报告。

2、第一信封评审

2.1形式评审与资格评审

评审工作小组将对报价文件进行形式评审与资格评审。只有通过形式评审与资格评审的报价文件才能进入下一阶段评审。通过形式评审与资格评审的主要条件：

| 评审因素与评审标准 | 具体要求及应附的证明材料 |
| --- | --- |
| 1．报价文件中的重要内容按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨。 | （1）报价函按询价文件规定填报； （2）报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
| 2．报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定。 | （1）报价函、法定代表人身份证明、授权委托书（如有）及报价文件格式规定要求签署的地方，报价人的法定代表人或其委托代理人均签署姓名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替签名； （2）投标函（第一个信封)、授权委托书（如有)或法定代表人身份证明（如有）及投标文件格式规定要求加盖投标人单位章的地方均加盖投标人单位章，单位章内容与其营业执照(事业单位法人证书）名称一致，且未使用专用印章代替单位章; （3）报价文件中有改动之处均加盖单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字确认； |
| 3．报价人法定代表人的委托代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权书，并符合询价文件要求。 | （1）提交了附有法定代表人身份证明的授权委托书。 （2）法定代表人和委托代理人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替签名。 （3）授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人。 |
| 4. 报价人具备有效的营业执照。 | 报价人的资格要求符合第二章“报价人须知”规定，且报价人提供了下述有效的证明材料影印件（黑白或彩色）： （1）营业执照影印件（黑白或彩色）。 |
| 5.报价人的类似项目业绩符合第二章“报价人须知”规定。 | （1）报价人的类似项目业绩符合第二章“报价人须知”规定； （2）提供下述证明材料（黑白或彩色） ： 合同协议书或发包人证明材料影印件。 |
| 6. 报价人的人员符合第二章“报价人须知”规定。 | 报价人的人员符合第二章“报价人须知”规定，并提供了相关的影印件证明（黑白或彩色）。 |

投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，形式评审与资格评审不予通过，否决其投标。投标人若存在投标人须知前附表11情形，按无效投标处理。

2.2详细评审

评审工作小组对通过资格评审的报价文件进行详细评审，评审打分，满分100分，商务、技术、报价分值分别为60分、30分、10分。

2.2.1  商务评审

主要内容和分值范围如下（60分）：

一、商务部分

| 评审因素细项与评分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 商务部分 | 60分 | 单位资质 | 5 | 1.满足基本资格要求得3分。 2.2020年1月1日起至今（以获奖时间为准）报价人每获得一项省级及以上单位的表彰（造价相关内容）加1分，此项最高加2分。 （注：须提供相关证明材料影印件） |
|  |  | 人员配置 | 25 | 1.满足人员配置最低要求得15分。 2.项目组成员中每增加1名人员具有高级工程师（公路、道路、桥梁、市政或造价专业）技术职称加2分，此项最高加4分； 3.项目组成员中每增加1名人员具有注册土木工程师（道路工程）资格证书或具有一级造价工程师（交通运输工程）证书加3分，此项最高加6分。 （注：同时满足上述条件可分别加分，均须提供相关证明材料影印件） |
|  |  | 类似业绩 | 30 | 1.满足资格审查业绩最低要求得18分。 2.报价人近3年（2020年1月1日起至今，以合同签订时间为准）每增加1个公路工程造价咨询项目业绩加1分，此项最高加6分； 3.报价人近3年（2020年1月1日起至今，以合同签订时间为准）每增加1个高速公路工程造价咨询项目业绩加2分，此项最高加6分。 （注：工程造价咨询是指公路工程估算、概算、预算的编制或审核，招标最高投标限价编制或审核，投标工程量清单编制，过程变更新增单价编制或审核，竣工结算、决算资料编制或审核，补充定额编制，补充计价依据编制，各类造价文件审计或鉴定。） 注：需附合同协议书或发包人证明材料影印件。 |

二、技术部分

| 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 30分 | 项目实施方案 | 10 | 合理得10-8分，较合理8-6分，一般得6分，无相关内容0分。 |
|  |  | 本项目评估质量控制方案 | 10 | 合理得10-8分，较合理8-6分，一般得6分，无相关内容0分。 |
|  |  | 工期承诺及保证措施 | 10 | 合理得10-8分，较合理8-6分，一般得6分，无相关内容0分。 |

3、第二信封开标

通过第一信封（商务及技术文件）资格评审的报价人进入第二信封开标。询价人将电话通知报价人第二信封开标的时间和地点。第二信封开标现场，对第二信封进行启封开标，没有进入第二信封开标的报价人的文件予以退还。

4、 第二信封评审

4.1 报价人通过第二信封初步评审的主要条件

（1）报价文件按询价文件规定签字、盖章齐全，文件格式、内容满足要求，填报了投标价；

（2）一份报价文件不得有多个报价，不得提交选择性报价或调价函；

（3）报价文件中不应附有询价人不能接受的条件。

（4）报价不能高于公布的最高限价。

投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，否决其投标。

4.2  算术性修正

评审工作小组对通过初步评审的投标人的报价按下列原则进行算术性修正：

(1)第二信封投标报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)当单项计算发生错误的，在第二信封投标报价函中的大写金额不变的前提下，修正该项金额。

4.3报价

报价为第二信封报价函中的大写金额。

5、综合得分

各报价人的综合得分等于报价评分、技术评分、商务评分之和。

6、推荐中标候选人

评审工作小组对通过第一信封（商务机技术文件）资格评审的投标人进入第二信封开标，对通过第二信封（报价文件）评审的报价人，按照经评审的各报价人的综合得分由高到低推荐中标候选人（若不足3名，则按相应数量推荐）。

若多名报价人的综合得分相同，则报价低的报价人将被优先推荐，如出现其他情况则按有利于询价人推荐。

| 报价部分 | 10分 |
| --- | --- |
| 1.评标基准价的计算（保留2位小数）： （1）评标价的确定： 评标价＝投标函（第二个信封）中投标总报价的大写金额 （2）评标价平均值A的计算： ①评标价超过限价的按投标无效处理，不参与评标基准价计算； 在投标截止期后撤销的报价文件，也应按程序对报价商务、技术文件进行评审，若其通过商务、技术评审，其报价仍应参与评标基准价计算条件，但其报价文件不参与评审。 ②若询价人发现报价文件出现以下任一情况，其询价报价将不再参加评标基准价的计算； a.未在报价函上填写报价总价； b.报价超出询价人公布的最高投标限价或者小于最高限价的80%； c.报价的大写金额无法确定具体数值； ③评标价平均值A的计算和确定： 评标基准价按平均法计算和确定，即：确定有效报价文件的报价算术平均值为A评标基准价（保留 2 位小数）。 2.偏差率=100%×∣（投标人评标价-评标基准价）∣/评标基准价 注：偏差率四舍五入保留2位小数，如*.**%。当采用2位小数造成报价人分值相同时，可增加小数点位数。 3.评标价得分计算公式: （1）如果报价人的评标价﹥评标基准价,则评标价得分=10-偏差率×100×1.2； （2）如果报价人的评标价≤评标基准价:则评标价得分=10-偏差率×100×1.0； 注：报价得分最低得0分。得分四舍五入计算至小数点后2位。当采用2位小数造成报价人分值相同时，可增加小数点位数。 | 10 |

# 第四章  合同条款

合同条款

1  定义和解释

1.1本次进行询价的工作内容（即本项目）为四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务。

1.2 询价人：四川绵九高速公路有限责任公司。即合同协议书中的“甲方”。

1.3中选人：即报价人也是合同协议书中的“乙方”，指其报价文件己为甲方所接受，并与甲方签订了合同协议书，承担四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务。

1.4技术要求:指国家级有关部门颁发的有关法律法规、四川省等相关方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及甲方的其他书面要求。

1.5 成果文件:指乙方按有关标准、规范、规定提交的成果产品。

1.6 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.7 合同价格：指乙方按合同约定完成了全部工作，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。

1.8不可抗力：指甲方与乙方不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.9天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

2  双方的义务

2.1 甲方的义务

2.1.1负责向乙方提供本项目咨询审查的基础文件资料（含数据文件），并对提交的基础资料真实性负责。

2.2.2协助咨询人开展工作。

2.2.3按照本合同约定向咨询人支付合同费用。

2.2 乙方的义务

2.2.1及时组织具有相关专业技术人员，严格按照相关法律法规的规定以及有关规范、定额及询价人制度的要求，认真开展本项目咨询审查工作。

2.2.2负责审核九绵高速公路全线房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程全部合同段的施工图核查的新增单价、过程变更新增单价等造价咨询，并出具书面的审核意见；

(1) 对房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程所有合同段的施工图核查的新增单价进行咨询审查；

（2）对房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程所有合同段的过程变更新增单价进行咨询审查；

（3）对修正后的房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程合同清单进行核查；

（4）提交咨询审查报告及相关材料。

2.2.3负责对咨询成果报告的真实性、完整性、合法性承担责任。

2.2.4应当在收到甲方提供的各标段完整基础资料后15日内完成并提交审核意见书。

2.2.5对甲方提供的所有资料以及商业秘密予以保密，未经委托人书面同意不得向任何第三方透露，否则应承担合同费用20%的违约金，并承担由此给委托人造成的损失。该保密义务不因本合同的解除或终止而免除。

3  违约与赔偿

3.1 甲方的违约

3.1.1合同签订后，由于甲方项目停止而终止合同的，甲方按乙方完成的实际工作量支付服务费用。

3.1.2乙方开展工作后，有证据证明甲方未给乙方提供各标段基础资料导致乙方丧失继续工作可能，造成标段咨询审查服务延期的，该标段审查服务期限可顺延，但乙方应当依程序向甲方提出书面申请。乙方未及时提出书面申请而擅自延期的，该期限不予顺延。

3.2 乙方的违约

3.2.1合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付费用。若甲方尚未向乙方支付任何费用，则甲方有权不再向乙方支付未支付的所有费用，且乙方应当向甲方支付合同价款20%的违约金。

3.2.2在甲方提供了必要的基础资料，乙方未能按合同规定的日期提交评估报告成果的，按照逾期时间分别处理：

（1）乙方延迟提交报告，自逾期之日起，乙方应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的服务总经费的2%计算，合同继续履行；

（2）逾期超过10日后，甲方有权解除合同，甲方不予支付任何费用，乙方除按前述条款承担违约责任外还应退还甲方支付的所有费用。

3.2.3乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，因乙方提供的服务侵权而给甲方造成损失的，全部损失由乙方承担。

3.2.4如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3.3 责任的期限

乙方与甲方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。

4  合同的生效、推迟与终止

4.1 合同的生效

合同文件自双方法定代表人在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。乙方工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

4.2 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准，同一性质的合同文件，以形成时间在后的为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料等）；

（2）中选通知书；

（3）报价函；

（4）合同条款；

（5）报价文件中承诺投入的项目主要人员；

（6）构成本合同组成部分的其他文件。

4.3 延误

4.3.1由于甲方或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

（1）乙方应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知甲方，并采取合理措施使损失减少至最低，若因乙方未及时通知甲方或采取合理的措施减少损失的，乙方承担损失扩大部分的责任；

（2）乙方应保持详细原始记录。

甲方在与乙方协商后可相应地延长乙方的工作期限或增付费用。

4.3.2由于甲方或不可抗力等因素，乙方无法履行合同的，乙方可以提出并经甲方同意后终止合同，但应当提前28天以书面形式通知甲方而不得擅自解除合同。

4.4 推迟与终止

4.4.1甲方可以在至少10天以前以书面形式通知乙方暂停全部或部分评估工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将费用减到最小。

4.4.2甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面形式通知乙方，并说明理由。若甲方在7天内没有收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出10天后发出。

4.5 合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

5 费用与支付

5.1费用计价模式

本合同的计价模式为：固定总价，包干使用。

5.2费用的支付

签订本合同后服务期达到一年后且乙方完成本年度的合同要求的咨询审查服务工作后甲方支付30%合同价；服务期达到两年后且乙方完成本年度的合同要求的咨询审查服务工作后甲方支付40%合同价；附属工程交工验收完成且乙方完成所有的合同要求的咨询审查服务工作后甲方支付30%合同价。乙方在各阶段工作经甲方审核通过后向甲方开具符合甲方财务要求的增值税普通发票，甲方收到发票5个工作日内向乙方支付相应款项。否则甲方有权拒绝付款也不因此承担任何逾期付款责任。

5.3费用的调整

在合同实施期间，各项费用不调整。

5.4 税费

本项目工作需缴纳的一切税费乙方应自行承担，甲方不另行支付。甲方付款前，乙方应先行提供合法有效的符合甲方财务要求的增值税普通发票。

6  其 他

6.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。

6.2 版权

甲方就本项目工程造价咨询而向乙方提供的成果为甲方所拥有。乙方因受甲方委托进行本项目造价咨询而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方公开时需经另一方同意，但若甲方因推行本项目的需要向第三者透露咨询成果，则无须经过乙方的同意。

6.3 利益的冲突

除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；乙方不得参与与甲方的利益相冲突的任何活动。

6.4 争议的解决

因本合同产生的争议，各方应友好协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

# 第五章  报价文件格式

四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务

报价文件

（第一信封）

报价人：                 （盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

目     录

一、报价函

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（如有）

四、资信证明文件

五、评估技术方案

一、报价函

四川绵九高速公路有限责任公司 ：

我方已仔细研究了四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务询价文件的全部内容，我方方就上述服务任务进行报价，完成本询价项目规定的所有工作内容。

1.如果我方中选，我方保证在中选通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的期限内完成通知要求的所有任务。

2.项目负责人姓名：      性别：      年龄：     现任职务：

3.如果我方中选，我方将按照询价文件、合同文件承担责任。

4.我方承诺在本报价文件有效期内，本报价书对我方具有约束力，并随时接受中选。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                        (盖单 位章)

法定代表人或其委托代理人：     	(签字)

地 址：

电 话：

邮政编码：

年    	月    	日

二、法定代表人资格证明

报价人名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：   	年   	月   	日

姓	名：      	性别：   	年龄：   	职务：

的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（黑白或彩色）

法定代表人：                         （签字）

报价人：                         （盖公章）

日 期：  	年   	月  	日

三、授权委托书（如有）

致：四川绵九高速公路有限责任公司

（报价人全称）（职务）（姓名）     以法定代表人的身份，授权（姓名）为我单位的合法代理人，该代理人在                                        的询价过程中及合同签署过程，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

代理人无转委权。特此委托。

附： 委托代理人身份证影印件（黑白或彩色）

报价人：         （全称）  （盖章）

授权人：              （签字）

委托代理人：          （签字）

日  期：        年    月    日

注：

1、如果有授权委托书的，应同时附法定代表人身份证明、授权委托书。如果没有委托代理人的，应提供法定代表人身份证明。否则不通过其初步评审。

2、委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则询价人将认为其授权无效。

3、报价人授权委托书应加盖报价人公章，被授权的代理人须在授权书上签字，不得使用签名章代替；授权书后须附被授权的代理人身份证影印件（黑白或彩色），并保证清晰有效，否则不通过其初步评审。

四、资信证明文件

- 有效的企业营业执照影印件。

- 报价人获得的省级及以上单位的证书、表彰（造价相关内容）。

- 人员配置及证明材料（项目负责人需提供连续半年的社保证明）。

人员配置表

| 姓名 | 在本项目拟任职务 | 职称 | 资格证书 |  | 奖惩情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 |  |

注：1.须附项目负责人的身份证影印件、职称证、提供招标文件发布月上月或上上月之前半年在其报价单位连续参加社保的有效证明材料的影印件。

2.如有加分的，应附满足加分条件的资料。

未附证明材料及资质证书、或证明材料不全的视为无效。

- 近3年（2020年1月1日起至今，以合同签订时间为准）

报价人项目业绩汇总表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 主要工作内容 |  |  |  |  |
| 合同签署时间 |  |  |  |  |
| 合同金额 （万元） |  |  |  |  |
| 项目发包人 |  |  |  |  |

注： 1.报价人将2020年1月1日起至今签订的工程项目情况填入本表中，附合同协议书或发包人的证明材料。

2.未附证明材料或证明材料不全的某项业绩视为无效业绩。

五、评估技术方案

1．项目实行方案。

2．评估质量控制方案。

3．工期承诺及保证措施。

四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务

报价文件

（第二信封）

报价人：                 （盖章）

法定代表人或代理人：     （签字）

日期：      年    月    日

一、 报 价 函

致：    （询价人全称）

经研究四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路房建、机电、交安、绿化、路面等附属工程新增单价造价咨询审查服务全部内容，我方就上述服务任务进行报价。

根据分析计算，我方愿以人民币（大写）               元整（¥     元），完成本询价项目规定的所有工作内容。

报 价 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

注：报价应包括按照询价文件要求完成服务期的所有工作所需的全部费用，其具体内容包括但不限于：人员服务费、设施设备费、办公费、交通费、通讯费、管理费、利润、税金、保险、外业勘察等全部费用。